TIFT ILMIY JURNALI

"Arxitektura va Ta'lim" — Veb-tizim Loyihasi

ROADMAP

1. LOYIHA HAQIDA QISQACHA

| Loyiha nomi | TIFT Ilmiy-Elektron Jurnali veb-tizimi |
| --- | --- |
| Texnologiya | Django 6.0, Python 3.14, PostgreSQL, Tailwind CSS |
| Maqsad | Ilmiy maqolalarni qabul qilish, tahrirlash va nashr etish |
| Server | Universitet serveri (Ubuntu 22.04, 2CPU/4GB RAM) |
| Holati | Ishlab chiqilmoqda — MVP tayyor, kengaytirish bosqichi |

2. BAJARILGAN ISHLAR (2025-2026)

| Vazifa | Holat |
| --- | --- |
| Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tish va kirish tizimi (auth) | Tayyor |
| Maqola yuborish (Word .docx format) | Tayyor |
| Admin panel (Django Jazzmin) — maqola boshqaruvi | Tayyor |
| PDF generatsiya — kolontitullar, logo, sarlavha, annotatsiya | Tayyor |
| Word (.docx) dan matn/jadval/rasm o'qib PDF chiqarish | Tayyor |
| Jurnal arxivi va sonlari tizimi | Tayyor |
| Bosh sahifa — qidiruv, statistika, muallif bo'yicha search | Tayyor |
| Profil sahifasi — muallif ma'lumotlari, maqolalar holati | Tayyor |
| Cloudinary integratsiyasi — media fayllar | Tayyor |
| Whitenoise — statik fayllar | Tayyor |
| Responsive dizayn (mobile/tablet/desktop/4K) | Tayyor |
| Muallif maqolalari ro'yxati (article_detail sahifasida) | Tayyor |
| Production sozlamalari (.env, DEBUG, SECRET_KEY) | Tayyor |
| Unicode belgilarni tozalash (PDF da qora kvadratlar yo'q) | Tayyor |

3. JORIY BOSQICH — 2026 YIL 3-CHORAK

| Vazifa | Holat |
| --- | --- |
| Universitet serveriga deploy qilish (Nginx + Gunicorn + PostgreSQL) | Jarayonda |
| SSL/HTTPS sertifikat o'rnatish | Kutilmoqda |
| journal.tift.uz domenini ulash | Tayyor |
| PDF shablonini to'liq moslashtirish (logo, kolontitul) | Tayyor |
| Foydalanuvchi qo'llanmasi (instruction) sahifasi | Rejalashtirilgan |

4. KEYINGI BOSQICHLAR

BOSQICH 1 — Tizimni mustahkamlash (2026 Q3)

Maqola versiyalash tizimi (reviewer izohlarini saqlash)

Email xabarnomalar — yuborildi, qabul/rad qarorlari

Reviewer (taqrizchi) hisobi va interfeysi

Admin statistika paneli — grafik, export Excel

Maqolalarni jurnal soniga avtomatik biriktirish

BOSQICH 2 — Ilmiy standartlar (2026 Q4)

DOI (Digital Object Identifier) integratsiyasi

Google Scholar, CrossRef indeksatsiyasi

OAI-PMH protokoli (ochiq arxiv)

Ko'p tilli interfeys (O'zbek, Rus, Ingliz)

Plagiat tekshiruv tizimi integratsiyasi (iThenticate)

BOSQICH 3 — Kengaytirish (2027 Q1)

Mobil ilova (React Native yoki PWA)

Maqola ko'rish sahifasida PDF viewer

Muallif ORCID integratsiyasi

Konferensiya maqolalari uchun alohida bo'lim

API (REST) — tashqi tizimlar uchun

5. TEXNIK STACK

Django 6.0, Python 3.14, Gunicorn, dj-database-url

Tailwind CSS, Font Awesome, Chart.js, Vanilla JS

PostgreSQL (production), SQLite (development)

Cloudinary (production), Lokal (development)

xhtml2pdf (Word->PDF), PyMuPDF (rasm o'qish), python-docx

Django built-in auth, custom User model

Nginx (reverse proxy), Gunicorn (WSGI), Ubuntu 22.04

GitHub + git pull (manual deploy)

Django admin, server logs

6. SERVER TALABLARI (IT bo'limiga)

| OS | Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) |
| --- | --- |
| CPU | Minimum 2 yadro, 2.0 GHz+ |
| RAM | Minimum 2 GB (4 GB tavsiya) |
| Disk | Minimum 20 GB SSD |
| Tarmoq | Statik IP, 80 va 443 portlar ochiq |
| Python | Python 3.10+ |
| Ma'lumotlar bazasi | PostgreSQL 14+ |
| Veb-server | Nginx 1.18+ |
| SSH | Kirish huquqi (deployment uchun) |
| Domain | journal.tift.uz (tavsiya) |

7. XULOSA

TIFT Ilmiy Jurnali veb-tizimi MVP bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. Tizim foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishi, maqola yuborish (Word formatida), admin panel orqali boshqarish, va PDF generatsiya imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Keyingi bosqichlarda reviewer tizimi, email xabarnomalar, DOI integratsiyasi va ko'p tilli qo'llab-quvvatlash rejalashtirilgan.